프로젝트 계획서

LLM 기반 로컬 APM (Application Performance Monitoring) 시스템

# 1. 프로젝트 개요

전통적인 성능 모니터링(APM) 파이프라인에 로컬에서 구동되는 LLM(Gemma)을 결합하여, 수집된 메트릭 데이터를 기반으로 병목 구간의 원인을 자연어로 설명하고 개선 방향을 추천하는 시스템을 구축한다.

외부 API 기반 LLM은 서버 내부 트래픽·로그 데이터를 외부로 전송해야 하는 보안 유출 위험이 있다. 본 프로젝트는 온프레미스 환경에서 로컬 LLM을 구동함으로써 민감 데이터를 외부로 노출하지 않고도 지능형 분석 기능을 제공하는 것을 핵심 설계 목표로 한다.

# 2. 목적 및 기간

| 목적 | 서버 프로그래머 지망 포트폴리오 (넥토리얼 지원용) |
| --- | --- |
| 개발 기간 | 4일 (단기 집중 스프린트) |
| 개발 방식 | Claude Code(CLI)를 활용한 애자일 개발 |

# 3. 시스템 아키텍처

데이터는 대상 서버 → 수집 서버 → 저장소 순으로 흐르며, 이상탐지 결과를 근거로 LLM이 원인 분석과 추천을 생성하고 대시보드에서 시각화한다.

[대상 서버 (C#, 기존 보유)]

│  계측 미들웨어 (요청 시작/종료 시각, 상태코드, 경로)

▼

[수집 서버 (C#, ASP.NET Core)]  ──▶  [SQLite 저장소]

│

▼

[이상탐지 룰]  ──▶  [Gemma (Ollama, 로컬 LLM)]  ──▶  [대시보드 (React)]

# 4. 기술 스택

| 구성 요소 | 기술 선택 |
| --- | --- |
| 대상 서버 | 기존 보유 C# 서버 (재사용, 신규 개발 없음) |
| 계측 방식 | ASP.NET Core 미들웨어 — 요청 시작/종료 시각, 상태코드, 엔드포인트 경로 기록 |
| 수집 서버 | ASP.NET Core Web API — POST /metrics(수신), GET /metrics(조회) |
| 데이터 저장소 | SQLite + EF Core |
| 이상탐지 | 임계값 기반 룰 (예: 평균 응답시간 대비 N배 초과 시 이상 표기) |
| LLM 추론 | Gemma, Ollama로 로컬 서빙 (HttpClient로 REST 호출) |
| 대시보드 | React + 차트 라이브러리 (응답시간/에러율 시계열 그래프) |

# 5. 개발 범위 (Scope)

4일이라는 제한된 기간을 고려해 핵심 파이프라인 완성을 최우선 목표로 하고, 확장 가능한 기능은 향후 과제로 명시한다.

| 포함 (In Scope) | 제외 (Out of Scope) |
| --- | --- |
| 기존 C# 대상 서버 + 계측 미들웨어 | RAG (벡터DB 기반 지식검색) |
| 수집 서버(ASP.NET Core) + SQLite | LLM 파인튜닝/LoRA |
| 대시보드(React, 응답시간/에러율 그래프) | C++/Node 등 멀티 언어 에이전트 |
| 룰 기반 이상탐지 (임계값 초과 탐지) | 부하 시뮬레이션 자동화 |
| 로컬 LLM(Gemma via Ollama) 프롬프트 기반 분석 | 정교한 통계 기반 이상탐지 알고리즘 |

# 6. 일정 (4-Day Sprint)

| 일자 | 작업 내용 |
| --- | --- |
| Day 1 | 메트릭 JSON 스펙 확정 · 기존 C# 대상 서버에 계측 미들웨어 부착 · 수집 서버(ASP.NET Core) API(POST/GET /metrics) 구현 · SQLite(EF Core) 연동 |
| Day 2 | 대시보드(React) 응답시간/에러율 그래프 구현 · 이상탐지 룰(임계값 기반) 구현 |
| Day 3 | Ollama로 Gemma 로컬 서빙 · 이상탐지 결과를 프롬프트로 구성해 원인 분석/추천 텍스트 생성 연동 |
| Day 4 | 엔드투엔드 통합 테스트 · 버그 수정 · README/아키텍처 다이어그램 작성 · 시연 영상 촬영 |

# 7. 리스크 및 대응

- 일정 초과 위험: 대시보드가 지연될 경우 React 대신 단순 HTML + 차트 라이브러리로 축소

- LLM 응답 신뢰성: 분석 결과에 '참고용 추천'이라는 표시를 명시해 과신 방지

- 통합 지연 위험: 각 컴포넌트는 독립적으로 먼저 검증 후 마지막 날 통합, 중간 버퍼 없이 진행하므로 Day 1~3 산출물은 매일 종료 시점에 동작 여부 확인

# 8. 향후 확장 계획 (Out of Scope 명시)

아래 항목은 이번 4일 스프린트 범위에는 포함하지 않으나, 시스템 설계상 확장 가능하도록 구조를 남겨둔다.

- RAG(벡터DB 기반 지식검색) 도입을 통한 분석 근거 강화

- C++, Node.js 등 멀티 언어 에이전트 추가로 이기종 서버 통합 모니터링 지원

- 자체 수집 데이터 기반 LoRA 파인튜닝

- 부하 시뮬레이션 자동화를 통한 이상탐지 정확도 검증